PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio     d.

sprendimu Nr. T1-

1 priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS VANDENYS“ 2019–2021 METŲ

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | Iš viso |
|  |  |  |  |  | 2019-2021 m. |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 580,00 | 3266,08 | 3276,00 | 7122,08 |
| 1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 1440,00 |
| 1.1.1. | iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 1,16 | 1,50 | 2,00 | 4,66 |
| 1.2. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos |  |  |  |  |
| 1.3. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos |  |  |  |  |
| 1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |  | 1005,04 | 1153,09 | 2158,13 |
| 1.4.1. | Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Šilutės m. ir Grabupių k. |  |  | 414,79 | 414,79 |
| 1.4.2. | Vandens tiekimo tinklų plėtra Šilutės m. ir Pagrynių k. |  | 77,13 |  | 77,13 |
| 1.4.3. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Gardamo mstl. |  |  | 158,70 | 158,70 |
| 1.4.4. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Laučių k. |  | 242,29 |  | 242,29 |
| 1.4.5. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija Rusnės mstl. |  | 196,82 |  | 196,82 |
| 1.4.6. | Vandens gerinimo įrenginių statymas (Švėkšnoje, Vainute, Žemaičių Naumiestyje, Katyčiuose, Degučiuose, Gardame) |  |  | 156,50 | 156,50 |
| 1.4.7. | Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija, Šilutės m. |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Nuotekų tinklų plėtra „Pavasario“ SB, Šilutės m. (VIPA) |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Nauji nuotekų valymo įrenginiai Degučių k. |  | 241,06 |  | 241,06 |
| 1.4.10 | Nauji nuotekų surinkimo tinklai Degučių k. |  | 140,22 |  | 140,22 |
| 1.4.11 | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Laučių k. |  | 53,57 |  | 53,57 |
| 1.4.12 | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Gardame |  | 53,95 |  | 53,95 |
| 1.4.13 | Investicija Nr. 9. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 171,10 | 171,10 |
| 1.4.14 | Investicija Nr. 10. Nuotekų tinklų rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 30,90 | 30,90 |
| 1.4.15 | Investicija Nr. 11. UAB „Šilutės vandenys“ nuotekų surinkimo tinklų plėtra „Pavasario“ SB |  |  | 221,10 | 221,10 |
| 1.5. | Europos Sąjungos fondų lėšos |  | 1681,04 | 1442,91 | 3123,95 |
| 1.5.1. | Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Šilutės m. ir Grabupiuose |  |  | 403,90 | 403,90 |
| 1.5.2. | Vandens tiekimo tinklų plėtra Šilutėje ir Pagrynių k. |  | 150,43 |  | 150,43 |
| 1.5.3. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Gardame |  |  | 402,66 | 402,66 |
| 1.5.4. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Laučių k. |  | 470,08 |  | 470,08 |
| 1.5.5. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija Rusnėje |  | 191,65 |  | 191,65 |
| 1.5.6. | Vandens gerinimo įrenginių statymas (Švėkšnoje, Vainute, Žemaičių Naumiestyje, Katyčiuose, Degučiuose, Gardame) |  |  | 152,39 | 152,39 |
| 1.5.7. | Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija, Šilutės m. |  |  | 60,86 | 60,86 |
| 1.5.8. | Nuotekų tinklų plėtra „Pavasario“ SB, Šilutės m. (VIPA) |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Nauji nuotekų valymo įrenginiai Degučiuose |  | 234,73 |  | 234,73 |
| 1.5.10 | Nauji nuotekų surinkimo tinklai Degučiuose |  | 525,44 |  | 525,44 |
| 1.5.11 | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Laučių k. |  | 56,17 |  | 56,17 |
| 1.5.12 | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Gardame |  | 52,54 |  | 52,54 |
| 1.5.13 | Investicija Nr. 9. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 171,10 | 171,10 |
| 1.5.14 | Investicija Nr. 10. Nuotekų tinklų rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 30,90 | 30,90 |
| 1.5.15 | Investicija Nr. 11. UAB „Šilutės vandenys“ nuotekų surinkimo tinklų plėtra „Pavasario“ SB |  |  | 221,10 | 221,10 |
| 1.6. | Kitos (apyvartinės) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 |
| 2. | Lėšų panaudojimas | 501,40 | 3125,91 | 3541,84 | 7169,15 |
| 2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 138,70 | 2824,88 | 2778,60 | 5742,18 |
| 2.1.1. | Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Šilutės m. ir Grabupiuose |  |  | 818,70 | 818,70 |
| 2.1.2. | Vandens tiekimo tinklų plėtra Šilutėje ir Pagrynių k. |  | 227,60 |  | 227,60 |
| 2.1.3. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Gardame |  |  | 561,50 | 561,50 |
| 2.1.4. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Laučių k. |  | 712,40 |  | 712,40 |
| 2.1.5. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija Rusnėje |  | 388,50 |  | 388,50 |
| 2.1.6. | Vandens gerinimo įrenginių statymas (Švėkšnoje, Vainute, Žemaičių Naumiestyje, Katyčiuose, Degučiuose, Gardame) |  |  | 308,90 | 308,90 |
| 2.1.7. | Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija, Šilutės m. |  |  | 104,60 | 104,60 |
| 2.1.8. | Nauji nuotekų valymo įrenginiai Degučiuose |  | 475,79 |  | 475,79 |
| 2.1.9. | Nauji nuotekų surinkimo tinklai Degučiuose |  | 665,66 |  | 665,66 |
| 2.1.10. | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Laučių k. |  | 109,74 |  | 109,74 |
| 2.1.11. | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Gardame |  | 106,49 |  | 106,49 |
| 2.1.12 | Investicija Nr. 9. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 342,20 | 342,20 |
| 2.1.13 | Investicija Nr. 10. Nuotekų tinklų rekonstrukcija, Vilkyčiai |  |  | 61,80 | 61,80 |
| 2.1.14 | Investicija Nr. 11. UAB „Šilutės vandenys“ nuotekų surinkimo tinklų plėtra „Pavasario“ SB |  |  | 442,20 | 442,20 |
| 2.1.15 | Paskolos grąžinimas | 138,70 | 138,70 | 138,70 | 416,10 |
| 2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 362,70 | 301,03 | 763,24 | 1426,97 |
| 2.2.1. | Gręžinių renovacija, atnaujinimas, įrengimas | 12,00 | 7,00 | 22,00 | 41,00 |
| 2.2.2. | Vandens gerinimo įrenginių statymas ir įrengimas | 4,00 | 18,00 | 9,00 | 31,00 |
| 2.2.3. | Vandens gerinimo įrenginių automatizavimas SCADA sistema | 4,50 |  |  | 4,50 |
| 2.2.4. | Dumblo įrenginiai ‒ džiovyklos juosta (darbo mašinos) | 12,00 |  |  | 12,00 |
| 2.2.5. | Šilutės valymo įreng. ‒ orapūtės įsigijimas (darbo mašinos) | 12,00 | 1,97 |  | 13,97 |
| 2.2.6. | Šilutės valymo įreng. ‒ orapūtės, maišyklės remontas | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 33,00 |
| 2.2.7. | Sandėlio (garažo) renovacija | 12,00 |  |  | 12,00 |
| 2.2.8. | Nuotekų siurblinės Švėkšnoje rekonstrukcija |  |  | 70,00 | 70,00 |
| 2.2.9. | Nuotekų siurblinės Žemaičių Naumiestyje rekonstrukcija |  |  | 70,00 | 70,00 |
| 2.2.10. | Nuotekų siurbliai (darbo mašinos) | 12,00 | 9,90 | 13,60 | 35,50 |
| 2.2.11. | Vandens, siurbliai (darbo mašinos) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,20 |
| 2.2.12. | Dažnio keitikliai |  | 2,40 | 2,40 | 4,80 |
| 2.2.13. | Spec. mašinos, transporto priemonės | 119,80 | 36,00 | 114,10 | 269,90 |
| 2.2.14. | Apskaitos prietaisai (matavimo įranga) | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 62,00 |
| 2.2.15. | Organizacinė, kompiuterinė įranga | 2,00 | 4,68 | 12,80 | 19,48 |
| 2.2.16. | Matavimo, laboratorijos prietaisai | 3,00 |  | 6,90 | 9,90 |
| 2.2.17. | Įrengimai, įrankiai (kiti prietaisai, įrankiai) | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 17,70 |
| 2.2.18. | Ūkinis, gamybinis inventorius, įrankiai | 4,00 | 4,00 | 16,34 | 24,34 |
| 2.2.19. | Nauji vandens tinklai | 31,50 | 7,90 | 83,77 | 123,17 |
| 2.2.20. | Nauji nuotekų tinklai | 31,50 | 71,30 | 50,10 | 152,90 |
| 2.2.21. | Vandens tinklų renovacija | 38,00 | 15,00 | 90,80 | 143,80 |
| 2.2.22. | Nuotekų tinklų renovacija | 13,30 | 12,30 | 85,26 | 110,86 |
| 2.2.23. | Paviršinių nuotekų tinklų renovacija |  |  | 20,00 | 20,00 |
| 2.2.24. | Dyzelinis srovės generatorius su trifaziu generatoriumi (darbo mašinos) |  | 24,57 |  | 24,57 |
| 2.2.25 | Pastatų, statinių remontas |  | 24,35 |  | 24,35 |
| 2.2.26. | Transporto remontas |  | 12,78 |  | 12,78 |
| 2.2.27 | Programinės įrangos įsigijimas, atnaujinimas |  | 14,48 |  | 14,48 |
| 2.2.28 | Investicija Nr. 12. Saugų adm. pastato šildymo sistemos remonto darbai |  |  | 8,00 | 8,00 |
| 2.2.29 | Investicija Nr. 13. Šilutės valymo įrenginių aeracinės sistemos atnaujinimas |  |  | 32,92 | 32,92 |
| 2.2.30 | Investicija Nr. 14. Sandėlio rekonstrukcija Šilutės vandenvietėje |  |  | 20,85 | 20,85 |

___________________________________________________________________