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 DĖL TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO  ĮGYVENDINTI  INVESTICINĮ PROJEKTĄ „ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAKUČIŲ ŽIEMOS POLDERIO SIURBLINĖS IR SAUGŲ BEI VILKYČIŲ KADASTRO VIETOVIŲ DALIES GRIOVIŲ REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTO

2023 m.                     d.
Šilutė
	1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

	Įgyvendindama projektą „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ Šilutės rajono savivaldybės administracija  numato prašyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas bus įgyvendinamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir paramos lėšomis.

	2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

	Paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų intervencinę priemonę ,,Investicijos į melioracijos sistemas“ pagal grafiką priimamos nuo 2023-10-02 iki 2023-11-30.

	3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

	Įgyvendinus „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ projektą bus rekonstruota apie 8,5 km griovių, pašalinti krūmai, kelmai, grioviai išvalyti, sutvirtinti šlaitai, pašalintos sąnašos, bus įrengtos septynios aplinkosauginės priemonės (reguliuojami drenažo šuliniai). Atlikus šiuos darbus, pagerės vandens nutekėjimas, nebebus tvenkiamos drenažo žiotys. Bus rekonstruota Sakučių žiemos polderio siurblinė, sutvarkant siurblinės pastatą išorėje ir viduje, 2 susidėvėję siurbliai pakeisti naujais.   

	4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

	Nėra.

	5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus reikės  pakeisti ar panaikint; jeigu reikia Kolegijos ar mero priimtų aktų, kas ir kada juos turėtu parengti, priėmus teikiamą projektą.

	Galioja  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr.3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir  kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ taisyklių patvirtinimo.

	6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

	Nereikia.

	7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.

	ES struktūrinių fondų parama ir pareiškėjo lėšos.

	8. Projekto autorius ar autorių grupė.

	         Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Alva Olberkienė

	9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą.

	         Projekto  „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“.

	10. Kiti,  autorių nuomone,  reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

	Įgyvendinus „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ projektą, bus pagerintas žemės efektyvumas ir tinkamas naudojimas,  pagerės žemės sklypų naudotojų žemės būklė.
Papildoma medžiaga pridedama (priedas Nr. 1). 



Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė                                                          Alva Olberkienė                                          


