PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d.

sprendimu T1-

1 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PROGRAMŲ 2023 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

2023 metais siekiant įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-1169 patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą (toliau – SVP), buvo vykdomos 8 programos.

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įvykdymą (remiantis asignavimų valdytojų pateikta informacija). 8 programose buvo vykdomos 278 priemonės. Įvykdytų priemonių yra 234 (84,17 %),  iš dalies įvykdytų – 41 (14,75 %), nenumatytų vykdyti 3 priemonės (1,08 %).

1 lentelė. Programų priemonių įvykdymas 2023 m.

| Programos pavadinimas | Iš viso | Įvykdyta | Iš dalies įvykdyta | Nenumatyta vykdyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa | 35 | 34 | 1 | 0 |
| 02 Turizmo plėtros programa | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 03 Konkurencingo žemės ūkio programa | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa | 61 | 60 | 1 | 0 |
| 05 Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 06 Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa | 29 | 28 | 0 | 1 |
| 07 Vietinio ūkio programa | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 08 Investicijų pritraukimo ir verslo vykdymo programa | 93 | 61 | 31 | 1 |
| Iš viso | 278 | 234 | 41 | 3 |

2 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių 2023 m. pasiskirstymas pagal programas, tūkst. Eur

| Programos pavadinimas | 2023 m. išlaidų projektas | 2023 m. patvirtinta Šilutės r. savivaldybės taryboje | 2023 m. faktiškai skirtas finansavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa | 31 132,5 | 31 013,8 | 30 917,1 |
| 02 Turizmo plėtros programa | 238,2 | 239,4 | 234,0 |
| 03 Konkurencingo žemės ūkio programa | 4 825,8 | 2 408,1 | 2 408,0 |
| 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa | 28 562,7 | 27 701,6 | 27 187,6 |
| 05 Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa | 3 106,8 | 3 088,8 | 3 073,7 |
| 06 Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa | 9 732,3 | 10 619,3 | 10 162,4 |
| 07 Vietinio ūkio programos | 5 815,3 | 6 084,1 | 5 833,8 |
| 08 Investicijų pritraukimo ir verslo vykdymo programa | 12 879,8 | 14 290,8 | 13 937,0 |
| Iš viso | 96 293,4 | 95 445,9 | 93 753,6 |

3 lentelė. Programų asignavimų 2023 m. pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur

| Finansavimo šaltinis | 2023 m. išlaidų projektas | 2023 m. patvirtinta Šilutės r. savivaldybės taryboje | 2023 m. faktiškai skirtas finansavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybės biudžetas SB | 44 093,1 | 42 375,9 | 41 264,1 |
| Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) | 26 467,2 | 26 621,0 | 26 578,3 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA) | 182,0 | 526,7 | 268,9 |
| Iš pajamų už suteiktas paslaugas SB(SP) | 1 890,6 | 2 010,0 | 1 935,3 |
| Skolintos lėšos SL | 0,0 | 2 639,0 | 2 639,0 |
| Europos sąjungos lėšos ES | 5 861,9 | 5 349,8 | 5 144,8 |
| Valstybės lėšos VL | 14 843,6 | 12 549,9 | 12 549,9 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP | 2 900,0 | 2 907,1 | 2 906,8 |
| Kitos lėšos KTL | 55,0 | 23,1 | 23,1 |
| Valstybės investicijų programa VIP | 0,0 | 232,0 | 232,0 |
| Viešųjų investicijų plėtros agentūros lėšos VIPA | 0,0 | 211,4 | 211,4 |
| Iš viso | 96 293,4 | 95 445,9 | 93 753,6 |

- UGDYMO KOKYBĖS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo mokyklų paslaugas |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti mokymo (si) programų įvairovę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose |  |  |
| 01.01.01.01. | Ikimokyklinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.02 | Pradinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.03 | Pagrindinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.04 | Vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.05 | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.06 | Pradinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.07 | Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.08 | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.29 | Brandos egzaminų vykdymas | Įvykdyta | Pinigai skirti Šilutės Vydūno gimnazijai |
| 01.01.01.32 | Perskirstyta MK dalis | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.33 | Ugdymo kokybės krepšelis | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.34 | Psichologinės pagalbos teikimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.35 | Karjeros specialistų tinklo vystymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.01.36 | Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas | Iš dalies įvykdyta | Pasirašyta sutartis su agentūra |
| Uždavinys 02 | Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugas |  |  |
| 01.01.02.01 | Neformaliojo ugdymo įstaigų išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 01.01.02.03 | Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas (NVŠ projektai) | Įvykdyta |  |
| 01.01.02.04 | Trečiojo amžiaus universiteto išlaikymas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Užtikrinti efektyvią švietimo įstaigų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę |  |  |
| 01.01.03.01 | Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos išlaikymas, paslaugų teikimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 04 | Vykdyti priemones, netiesiogiai įtakojančias kokybišką ugdymo procesą (centralizuotų priemonių vykdymas) |  |  |
| 01.01.04.01 | Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai (olimpiados, konkursai, konferencijos, dainų šventės, festivaliai, sporto varžybos) | Įvykdyta |  |
| 01.01.04.05 | Vaikų vasaros poilsis | Įvykdyta |  |
| 01.01.04.07 | Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 05 | Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas ir skaičių optimizavimas |  |  |
| 01.01.05.01 | Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas | Įvykdyta |  |
| 01.01.05.02 | Pedagoginių darbuotojų skaičiaus mažinimas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 02 | Specialiųjų programų įgyvendinimas |  |  |
| Uždavinys 01 | Papildomų paslaugų teikimo užtikrinimas |  |  |
| 01.02.01.01 | Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikams (tėvų mokesčiai) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.02 | Maitinimo organizavimas mokyklose (pradinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.03 | Maitinimo organizavimas mokyklose (pagrindinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.04 | Maitinimo organizavimas mokyklose (vidurinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.05 | Tėvų mokesčiai už ugdymą papildomo ugdymo įstaigose | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.06 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (pradinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.07 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (pagrindinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.08 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (vidurinis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.09 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (neformalusis ugdymas) | Įvykdyta |  |
| 01.02.01.10 | Pajamos už teikiamas paslaugas Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (kursai, seminarai) | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 03 | Ugdyti ir skatinti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ar klubinę veiklą |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti sporto bazių renovaciją, priežiūrą ir sporto viešosios įstaigos išlaikymą ir veiklą |  |  |
| 01.03.01.01 | VšĮ "Šilutės sportas" išlaikymas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Užtikrinti NVO sportinės veiklos organizavimą ir klubinės veiklos skatinimą |  |  |
| 01.03.02.01 | NVO sporto klubų veiklos rėmimas ir sportininkų skatinimas | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.01.01 uždavinys „Užtikrinti mokymo(-si) programų įvairovę ir kokybę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-01-01 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| P-01-01-01-02 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| P-01-01-01-03 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-01-01-04 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-01-01-05 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| P-01-01-01-06 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| P-01-01-01-07 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-01-01-08 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-01-01-29 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-01-01-01-32 | Pagal ŠMSM patvirtintą tvarką, įstaigų skaičius vnt. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
| P-01-01-01-33 | Pagal ŠMSM patvirtintą tvarką, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-01-01-01-34 | Pagal ŠMSM patvirtintą tvarką, įstaigų skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-01-01-01-35 | Pagal LR nutarimą patvirtintas profesinio orientavimo specialistų etatų skaičius, vnt. | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-01-01-01-36 | Sukurta visoms Savivaldybės mokykloms pasiekiama integruotų laboratorijų bazė, vnt. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| P-01-01-01-36 | 7–12 kl. mokinių, bent kartą per mėnesį dalyvaujančių STEAM pamokose, dalis proc. | 0 | 0 | 25 | 70 | 90 | - |
| P-01-01-01-36 | Metodinio centro įkūrimas Žibų pradinėje mokykloje, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-01-01-01-36 | Lyderystės praktikumai, siekiant užtikrinti tinklaveiką ir TŪM programos tvarumą Savivaldybėje, vnt. | 0 | 0 | 12 | 24 | 10 | - |
| 01.01.02 uždavinys „Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-02-01 | Pagal ŠMSM patvirtintus bendruosius ugdymo planus, įstaigų skaičius vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| P-01-01-02-03 | Pagal ŠMM patvirtintą tvarką, tiekėjų skaičius vnt. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4.1.2. |
| P-01-01-02-04 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 01.01.03 uždavinys „Užtikrinti efektyvią švietimo įstaigų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-03-01 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 01.01.04 uždavinys „Vykdyti priemones, netiesiogiai įtakojančias kokybišką ugdymo procesą (centralizuotų priemonių vykdymas)“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-04-01 | Pagal ŠMSM programą, įstaigų skaičius vnt. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| P-01-01-04-05 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4.1.2.4 |
| P-01-01-04-07 | Mokyklinių autobusų skaičius, vnt. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.1.1.2 |
| 01.01.05 uždavinys „Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas ir skaičių optimizavimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-05-01 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | - | - | - | - | - | - |
| P-01-01-05-02 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | - | - | - | - | - | 4.1.1.1 |
| 01.02.01 uždavinys „Papildomų paslaugų teikimo užtikrinimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-02-01-01 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| P-01-02-01-02 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-01-02-01-03 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-01-02-01-04 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-01-02-01-05 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| P-01-02-01-06 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-01-02-01-07 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-02-01-08 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-02-01-09 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| P-01-02-01-10 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 01.03.01 uždavinys „Užtikrinti sporto bazių renovaciją, priežiūrą ir sporto viešosios įstaigos išlaikymą ir veiklą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-03-01-01 | Dirbantys asmenys, vnt. | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| 01.03.02 uždavinys „Užtikrinti NVO sportinės veiklos organizavimą ir klubinės veiklos skatinimą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01-03-02-01 | Sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo gautų projektų skaičius, vnt. | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | - |
| P-01-03-02-01 | Sportininkų apdovanojimai, vnt. | 40 | 52 | 40 | 40 | 40 | - |

- TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Sukurti palankią aplinką draugiškam gamtai verslui ir investicijoms |  |  |
| Uždavinys 01 | Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus. |  |  |
| 02.01.01.01 | Dalyvavimas bendruose Lietuvos ir užsienio miestų bei rajonų savivaldos institucijų projektuose ir programose | Įvykdyta | - Dalyvavimas 60 Lietuvos savivaldybių vykdomame projekte „Surink Lietuvą“; - Dalyvavimas Klaipėdos regiono kultūros kelio projekte „Vėtrungių kelias“; - Dalyvavimas 10 savivaldybių jungiančiame projekte „Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje“. - Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Active for all – Inclusion in active tourism. Model tourism destinations in South Baltic area for people with disabilities and seniors“ (Aktyvumas visiems – įtraukimas į aktyvųjį turizmą. Turizmo vietovių sukūrimas pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia Pietų Baltijos regione). |
| 02.01.01.02 | Dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje ir bendruose projektuose, pasiekiamumo ir žinojimo didinimo programa | Įvykdyta | - Dalyvauta asociacijos „Klaipėdos regionas“ Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties darbo grupės veikloje; - Dalyvauta asociacijos „Klaipėdos regionas“ rengiamos Klaipėdos regiono pozicionavimo strategijos ruošime. - Dalyvauta asociacijos „Klaipėdos regionas“ veiklos modelio analizės rengime. |
| 02.01.01.04 | Dalyvavimas Savivaldybės partnerių organizuojamose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose | Įvykdyta | - Esame „Žuvienės virimo čempionato 2023“ partneriai. Kartu su Mažosios Lietuvos kultūros įstaigomis dalyvauta bendrame stende, pristatytos amatų veikos edukacijos. - Dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos renginyje "Šišioniškių dienos" Klaipėdoje. - Dalyvauta Žemaitijos etnografinio regiono tradicinių amatų centrų sueigoje „Darbs meistra kuolėj“ Kretingoje. - Dalyvauta Tautodailės plenere „Šimtmečio veidai ir vaizdai 2023“. |
| 02.01.01.05 | Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija | Įvykdyta | Parengta Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties įgyvendinimo 2021-2024 metų programa. |
| Uždavinys 04 | Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse |  |  |
| 02.01.04.03 | Asociacijų „Žuvėjų kraštas“ ir „Pamario kraštas“, „Lamatos žemė“ veiklos rėmimas | Įvykdyta | Mokamas metinis nario mokestis. |
| Uždavinys 09 | Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą |  |  |
| 02.01.09.04 | Turizmo veiklos skatinimui skirtų renginių organizavimas Šilutės TIC ir TAC Švėkšnoje ir kultūrinių projektų rengimas ir įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendinti turizmą skatinantys renginiai, projektai ir parengtos projektinės paraiškos: - Suorganizuotas turistinio sezono atidarymo renginys – vakarinis paukščių stebėjimo žygis pėsčiomis su gamtos gidu po užliejamas Šilutės krašto lankas. - Surengtas vienos dienos dviračių žygis Šv. Jokūbo keliu. - Suorganizuotas Pasaulinei turizmo dienai skirtas renginys. - Rengiami Gidų kursai Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių gyventojams (13 dalyvių). - Suorganizuotas nemokamas seminaras Šilutės krašto gidams „1923-ieji Klaipėdos krašte ir Šilutėje: įvykiai ir žmonės“. - Parengta ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta „Istorija ir kūryba: Memelando beieškant“. - Parengta ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto „Mažosios Lietuvos atradimai: nuo Smalininkų iki Nemirsetos“ paraiška. - Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto „Kulinarinai Paprūsės ieškojimai“ paraiška. - Lietuvos kultūros taryba patvirtino Tradicinių amatų centro pateiktą projektą „Tradicinių žaidimų skrynelė“. |
| Uždavinys 10 | Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą |  |  |
| 02.01.10.01 | Turizmo informacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra | Įvykdyta | Suteikta 6 670 turizmo informacijos paslaugos (suteikta turizmo informacija). Parduoti turistinių paslaugų paketai (10 vnt.): - Pramoginė-pažintinė programa „Pamario žuvėjų giliukiai“; - Edukacinė-pramoginė programa „Paprūsės skoniai“. Suorganizavo dvi pažintines ekskursijas autobusu mišrioms grupėms. Tradicinių amatų centro veikla: surengtos 242 edukacijos, dalyvavo 3 251 dalyvių. |
| Uždavinys 12 | Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę |  |  |
| 02.01.12.07 | Parengti ir leisti informacinius leidinius turistams apie Šilutės rajoną | Įvykdyta | Išleisti leidiniai: - Žemėlapis „Šilutės sekretai“ (anglų kalba) – 500 vnt. - Leidinys „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą“ (lietuvių kalba) – 1 000 vnt. |
| Uždavinys 13 | Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį |  |  |
| 02.01.13.01 | Šilutės rajono turizmo išteklių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose bei turizmo verslo misijų organizavimas ir dalyvavimas | Įvykdyta | Šilutės rajono savivaldybės turizmo ištekliai pristatyti: - Tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2023“; - Ornitologinėje parodoje pasaulyje „Global Birdfair“ („Globali paukščių mugė”) Anglijoje; - Ornitologinėje parodoje „Falsterbo BirdShow“ („Falsterbo paukščių šou“) Švedijoje; - Telšių miesto šventėje „Telšē linGOun“; - Turizmo gatvėje Jūros šventės metu Klaipėdoje; - Turizmo gatvėje renginio „Sostinės dienos“ metu Vilniuje; - Suorganizuotas informacinis turas nacionalinės žiniasklaidos atstovams; - Suorganizuotas informacinis turas Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų darbuotojams; - Suorganizuotas informacinis turas kelionių organizatoriams iš Latvijos; - Suorganizuotas informacinis turas dviem aukščiausio lygio ornitologinio turizmo atstovams. |
| 02.01.13.05 | Užsakomieji straipsniai/reklama spaudoje | Įvykdyta | Publikacijos ir reportažai apie Šilutės kraštą po informacinio turo nacionalinės žiniasklaidos atstovams. |
| 02.01.13.10 | Narystė organizacijose ir asociacijose (LTICA; Pamario turizmo klasteris, Lamatos žemė ir kt.) | Įvykdyta | Šilutės turizmo informacijos centras yra narys šiose organizacijose: - Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija (LTICA); - Asociacija „Pamario turizmo klasteris“; - Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“. |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.01.01 uždavinys „Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-01-01 | Bendri Lietuvos projektai ir programos, vnt. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.1.1.11 |
| P-02-01-01-02 | Bendri Klaipėdos projektai ir programos, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.9 1.2.2.6 |
| P-02-01-01-04 | Renginių skaičius, vnt. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1.2.1.6 1.2.1.12 |
| P-02-01-01-05 | Parengta Klaipėdos regiono plėtros studija, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02.01.04 uždavinys Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-04-03 | Veiklos rėmimas, proc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02.01.09 uždavinys „Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-09-04 | Renginių skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2.2.3 1.2.2.9 4.4.1.10 |
| 02.01.10 uždavinys „Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-10-01 | Suteiktų turizmo informacijos paslaugų skaičius, atvykusių į rajoną turistų skaičius, vnt. | 6 000 | 6 670 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.6 1.2.2.8 1.2.2.9 |
| 02.01.12 uždavinys „Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-12-07 | Išleisto leidinio tiražas, vnt. | 3 000 | 1 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6 1.2.2.7 1.2.2.8 |
| 02.01.13 uždavinys „Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-13-01 | Parodų skaičius, vnt. | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.2.8.8 |
| P-02-01-13-05 | Straipsnių skaičius, vnt. | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1.2.2.5 |
| P-02-01-13-05 | TV reklama, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2.2.5 |
| P-02-01-13-05 | Infoturai, vnt. | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.2.2.5 |
| P-02-01-13-05 | Komunikacinė kompanija, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.5 |
| P-02-01-13-10 | Nario mokesčiai, vnt. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |

- KONKURENCINGOS ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMOS 2023 M.VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Plėtoti konkurencingą žemės ūkį ir skatinti ekologiškumą. |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą mechaniškai keliant vandenį |  |  |
| 03.01.01.02 | Polderinių sistemų griovių, siurblinių remontas, rekonstrukcija, eksploatacija ir technologinis valdymas | Įvykdyta |  |
| 03.01.01.15 | Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 03.01.01.18 | Pakalnės vasaros polderio siurblinės ir dalies pylimų rekonstrukcija | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 03.01.01.19 | Alkos vasaros polderio dalies griovių rekonstrukcija | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 03.01.01.20 | Šilutės rajono savivaldybės Šakūnėlių vasaros polderio siurblinės ir dalies griovių rekonstravimas | Iš dalies įvykdyta | Projektas įgyvendinamas |
| 03.01.01.21 | Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas | Iš dalies įvykdyta | Projektas įgyvendinamas |
| Uždavinys 02 | Melioruotų žemių (savininkams) naudotojams teikti kokybišką sausinimo paslaugą |  |  |
| 03.01.02.03 | Melioracijos statinių apskaita ir kadastro vedimas | Įvykdyta |  |
| 03.01.02.04 | Melioracijos statinių priežiūra, rekonstrukcija ir remontas | Iš dalies įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03.01.01 uždavinys „Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą mechaniškai keliant vandenį“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-03-01-01-02 | Suremontuoti pylimai, grioviai, vnt. | 20 / 5 | 3,0 / 4,5 | 22 / 6 | 20 / 5 | 20 / 5 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Išvalyti grioviai, km | 18,691 | 18,691 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Rekonstruota krantinė, km | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Rekonstruota pylimų, km | 0,730 | 0,730 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Gelžbetoninės sienutės ant pylimo įrengimas | 0,649 | 0,649 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Apsauginės sienutės rekonstrukcija | 0,438 | 0,438 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Rekonstruota drenažo žiočių, vnt. | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-15 | Rekonstruota pralaidų, vnt. | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-18 | Rekonstruota pylimų, km | 5,002 | 5,002 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-18 | Rekonstruota siurblinė, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-18 | Rekonstruota drenažo vandens lygio reguliavimo šulinių, vnt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |
| P-03-01-01-19 | Rekonstruoti polderio grioviai, km | 20,174 | 20,174 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-19 | Rekonstruota vidaus kelių, km | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-19 | Rekonstruota pralaidų, vnt. | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-19 | Rekonstruota drenažo žiočių, vnt. | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-19 | Rekonstruota drenažo vandens lygio reguliavimo šulinių, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-19 | Įrengta drenažo biologinio valymo sistemų, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-20 | Rekonstruoti polderio grioviai, km | 7,3 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-20 | Rekonstruota siurblinė, vnt. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-21 | Rekonstruoti drenažo rinktuvai, km | 1,59 | 0 | 1,59 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| P-03-01-01-21 | Rekonstruota polderio siurblinė, vnt. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2.1.2 3.1.5.6 |
| 03.01.02 uždavinys „Melioruotų žemių (savininkams) naudotojams teikti kokybišką sausinimo paslaugą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-03-01-02-03 | Plotas, tūkst. ha | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | - |
| P-03-01-02-04 | Suremontuotos ir rekonstruotos drenažo sistemos, ha | 59,7 | 25,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 3.1.5.6 |

(04) SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Plėtoti saugią socialinę aplinką. |  |  |
| Uždavinys 01 | Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas |  |  |
| 04.01.01.01 | Teikti socialinę globą šeimynose | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės socialinių paslaugų centre |  |  |
| 04.01.02.01 | Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams Šilutės mieste ir rajono seniūnijose | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.04 | Teikti apgyvendinimo paslaugas nakvynės namuose, krizių centre ir laikino apnakvindinimo paslaugas | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.05 | Teikti Dienos socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų centre ir asmenų namuose | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.09 | Teikti apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.10 | Teikti pagalbos į namus paslaugas | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.11 | Administravimo išlaidos | Įvykdyta |  |
| 04.01.02.12 | Asmeninės pagalbos teikimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Stacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas |  |  |
| 04.01.03.01 | Tenkinti socialinės globos poreikį valstybės ir kito pavaldumo globos įstaigose | Įvykdyta |  |
| 04.01.03.02 | Tenkinti socialinės globos poreikį valstybės, Savivaldybės ir kito pavaldumo globos įstaigose (administravimas) | Įvykdyta |  |
| 04.01.03.03 | Teikti stacionarias globos paslaugas Šilutės socialinės globos namuose | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 04 | Bendradarbiavimas su NVO ir kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas |  |  |
| 04.01.04.01 | Socialinių paslaugų teikimas pasitelkiant NVO ir kt. įstaigas (Vaikų dienos socialinės priežiūros, transporto paslaugos ir kita) | Įvykdyta |  |
| 04.01.04.02 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas kartu su administravimu | Įvykdyta |  |
| 04.01.04.04 | ES lėšomis organizuojamos ir teikiamos Kompleksinės paslaugos šeimai ir asmeninio asistento paslaugos | Įvykdyta |  |
| 04.01.04.05 | ES lėšomis įgyvendinama Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra ir Vaikų vienos centrų plėtra | Įvykdyta |  |
| 04.01.04.06 | Parama skurstantiems asmenims | Įvykdyta |  |
| 04.01.04.07 | Asmeninės pagalbos administravimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 05 | Valstybės ir Savivaldybės piniginė socialinė parama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams |  |  |
| 04.01.05.01 | Parama pagal išmokų vaikams įstatymą | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.02 | Parama pagal išmokų vaikams įstatymą (administravimas) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.03 | Parama pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.04 | Parama pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą (administravimas) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.05 | Parama pagal Paramos mirties atveju įstatymą | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.06 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (maitinimas) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.07 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (administravimas) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.08 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (reikmėms) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.09 | Pagalbos pinigų ir vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas socialiai pažeidžiamiems asmenims | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.11 | Centrinės institucijos išlaikymas (administravimui skirtos lėšos – paramos mirties atveju) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.13 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (socialinės pašalpos) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.14 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už karštą vandenį) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.15 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už būsto šildymą) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.16 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už šaltą vandenį) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.17 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.18 | Socialinė parama mokiniams (išimties atvejais) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.19 | Kreditų, paimtų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų mokėjimas | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.20 | Kompensacija fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams (kartu su administravimu) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.21 | Vienkartinė įsikūrimo išmoka laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams (kartu su administravimu) | Įvykdyta |  |
| 04.01.05.22 | Mėnesinė kompensacija vaikų ugdymui laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams (kartu su administravimu) | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 06 | Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės Vaiko gerovės ir globos centre |  |  |
| 04.01.06.01 | Administravimo išlaidos | Įvykdyta |  |
| 04.01.06.02 | Teikti Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas centre | Įvykdyta |  |
| 04.01.06.03 | Teikti pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti | Įvykdyta |  |
| 04.01.06.04 | Teikti stacionarias globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikina globa | Įvykdyta |  |
| 04.01.06.05 | Bendruomeniniai šeimos namai. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 07 | Gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |
| 04.01.07.01 | Specialistų pritraukimo programa | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 03 | Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |
| Uždavinys 01 | Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines visuomenės sveikatos programas |  |  |
| 04.03.01.01 | Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vykdymas |  |  |
| 04.03.02.02 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | Įvykdyta |  |
| 04.03.02.05 | Teikiamos lankytojams mokamos paslaugos | Įvykdyta |  |
| 04.03.02.06 | Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 04 | Užtikrinti jaunimo politikos plėtojimą Šilutės rajone |  |  |
| Uždavinys 01 | Jaunimo veiklos gerinimas |  |  |
| 04.04.01.01 | Jaunimo iniciatyvų skatinimas | Įvykdyta |  |
| 04.04.01.02 | Atvirojo jaunimo centro steigimas | Įvykdyta |  |
| 04.04.01.03 | Mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje | Iš dalies įvykdyta | Bus pradėta įgyvendinti 2024 m. |
| Programos tikslas 05 | Teisinėmis, organizacinėmis, techninėmis priemonėmis užkirsti kelią gaisrams kilti ir plisti bei sumažinti jų galimus padarinius, lokalizuoti ekstremalius įvykius |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti žmonių ir turto apsaugą nuo gaisrų |  |  |
| 04.05.01.01 | Darbo užmokesčiui su SODRA | Įvykdyta |  |
| 04.05.01.02 | Tarnybos veiklos įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 06 | Sudaryti sąlygas valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir gyventojams pereiti iš įprastų gyvenimo (darbo) sąlygų į ekstremalios situacijos padėtį, patirti kuo mažesnius nuostolius |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą |  |  |
| 04.06.01.01 | Civilinės saugos įstaigos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 07 | Plėtoti saugią socialinę aplinką |  |  |
| Uždavinys 01 | Sutvarkyti ir eksploatuoti saugomas teritorijas bei kitus gamtinius objektus |  |  |
| 04.07.01.01 | Vandens telkinių priežiūra | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Vykdyti aplinkosaugos ir visuomenės švietimo priemones |  |  |
| 04.07.03.01 | Buitinių atliekų tvarkymo sistemos diegimo finansavimas | Įvykdyta |  |
| 04.07.03.09 | Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas, želdinių veisimas ir inventorizacija | Įvykdyta |  |
| 04.07.03.10 | Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 08 | Gerinti rajono viešąją infrastruktūrą |  |  |
| Uždavinys 01 | Vykdyti žalos aplinkai prevenciją |  |  |
| 04.08.01.01 | Atliekų, kurių savininkų nustatyti neįmanoma, tvarkymas | Įvykdyta |  |
| 04.08.01.02 | Aplinkos monitoringo vykdymas | Įvykdyta |  |
| 04.08.01.03 | Medžiojamų gyvūnų prevencinių priemonių diegimo finansavimas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 09 | Vykdyti maitinimo paslaugų administravimą |  |  |
| Uždavinys 01 | Maitinimo paslaugų administravimas |  |  |
| 04.09.01.01 | Maitinimo organizavimas švietimo įstaigose | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04.01.01 uždavinys „Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-01-01 | Dalyvių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3.1.1 |
| 04.01.02 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės socialinių paslaugų centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-02-01 | Paslaugų skaičius, vnt. | 225 | 229 | 225 | 225 | 225 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-02-04 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-02-05 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 65 | 65 | 98 | 98 | 98 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-02-09 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-02-10 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 150 | 164 | 164 | 164 | 164 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-02-11 | Įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-02-12 | Asmenų skaičius, vnt. | 21 | 30 | 15 | 15 | 15 | 4.3.1.2 |
| 04.01.03 uždavinys „Stacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-03-01 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.3.1.3 |
| P-04-01-03-02 | Paslaugų skaičius, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.3.1.3 |
| P-04-01-03-03 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4.3.1.3 |
| 04.01.04 uždavinys „Bendradarbiavimas su NVO ir kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-04-01 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4.3.1.5 |
| P-04-01-04-02 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3.1.3 |
| P-04-01-04-04 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-04-05 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.3 |
| P-04-01-04-06 | Paslaugų gavėjų skaičius, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-04-07 | Paslaugų gavėjų skaičius, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.3.1.2 |
| 04.01.05 uždavinys „Valstybės ir Savivaldybės piniginė socialinė parama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-05-01 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 8 000 | 8096 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | - |
| P-04-01-05-02 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-05-03 | Asmenų skaičius, vnt. | 2 200 | 2 472 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | - |
| P-04-01-05-04 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-05-05 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 700 | 548 | 500 | 500 | 500 | - |
| P-04-01-05-06 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 2 100 | 2 522 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | - |
| P-04-01-05-07 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-05-08 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 950 | 1 086 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| P-04-01-05-09 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 600 | 470 | 400 | 400 | 400 | - |
| P-04-01-05-11 | Administravimas, prekių ir paslaugų įsigijimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-05-13 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 1 800 | 2 094 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | - |
| P-04-01-05-14 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 300 | 933 | 500 | 500 | 500 | - |
| P-04-01-05-15 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 3 000 | 8 927 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | - |
| P-04-01-05-16 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 1 000 | 2 126 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - |
| P-04-01-05-17 | Asmenų skaičius, vnt. | 280 | 231 | 230 | 240 | 250 | - |
| P-04-01-05-18 | Asmenų skaičius, vnt. | 10 | 92 | 75 | 75 | 75 | - |
| P-04-01-05-19 | Asmenų skaičius, vnt. | 340 | 651 | 750 | 750 | 750 | - |
| P-04-01-05-20 | Kompensacijos gavėjų skaičius, vnt. | 300 | 282 | 180 | 180 | 180 | - |
| P-04-01-05-21 | Išmokų gavėjų skaičius, vnt. | 3 | - | 10 | 10 | 10 | - |
| P-04-01-05-22 | Kompensacijų ugdymui skaičius, vnt. | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | - |
| 04.01.06 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės vaiko gerovės ir globos centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-06-01 | Įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-06-02 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.3.1.2 |
| P-04-01-06-03 | Paslaugų skaičius, vnt. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4.3.1.1 |
| P-04-01-06-04 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4.3.1.3 |
| P-04-01-06-05 | Paslaugų gavėjų skaičius, vnt. | 20 | 125 | 150 | 150 | 150 | 4.3.1.2 |
| 04.01.07 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės vaiko gerovės ir globos centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-07-01 | Daline kelionės išlaidų kompensacija pasinaudojusių gydytojų skaičius, vnt. | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| P-04-01-07-01 | Parama pasinaudojusių gydytojų skaičius, vnt. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| P-04-01-07-01 | Parama pasinaudojusių policijos pareigūnų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | - |
| 04.03.01 uždavinys „Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines visuomenės sveikatos programas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-03-01-01 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| 04.03.02 uždavinys „Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-03-02-02 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūros dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Parengtų visuomenės sveikatos stebėsenos suvestinių, atliktų tyrimų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose skaičius, vnt. | 2 200 | 3 214 | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Mokinių, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose skaičius, vnt. | 1 200 | 7 113 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose skaičius, vnt. | 200 | 299 | 200 | 200 | 200 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą skaičius, vnt. | 25 | 53 | 25 | 25 | 25 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėmis medžiagomis didinimas, dalyvių skaičius, vnt. | 100 | 196 | 110 | 120 | 120 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-02 | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, stiprinusių administracinius gebėjimus bei kvalifikaciją dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2.1.2 4.3.1.5 |
| P-04-03-02-05 | Paslaugų skaičius, vnt. | 1 000 | 1 272 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| P-04-03-02-06 | Asmenų, dalyvavusių Ankstyvosios intervencijos programoje skaičius, vnt. | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | - |
| P-04-03-02-06 | Apsilankymų pas nepriklausomybės konsultantą skaičius, vnt. | 480 | 495 | 480 | 480 | 480 | - |
| P-04-03-02-06 | Asmenų, dalyvavusių savižudybių prevencijos programoje skaičius, vnt. | 80 | 171 | 90 | 100 | 100 | - |
| P-04-03-02-06 | Suteiktų psichologinių individualių konsultacijų trukmė ir suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų trukmė, balai | 1 592 | 1 598 | 1 614 | 1 614 | 1 614 | - |
| 04.04.01 uždavinys „Jaunimo veiklos gerinimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-04-01-01 | Projektų skaičius, vnt. | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 1.1.3.3 4.1.2.6 |
| P-04-04-01-01 | Savanorių skaičius, vnt. | 21 | 37 | 26 | 30 | 32 | 1.1.3.3 4.1.2.6 |
| P-04-04-01-01 | Įdarbintų jaunuolių (nuo 14-17 m.) skaičius vasaros metu, vnt. | 12 | 24 | 16 | 16 | 26 | 1.1.3.3 4.1.2.6 |
| P-04-04-01-01 | Studentų rėmimas, vnt. | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1.1.3.3 4.1.2.6 |
| P-04-04-01-02 | Bendras lankytojų skaičius, vnt. | 2 000 | 9 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 4.1.2.3 4.1.2.2 |
| P-04-04-01-02 | Unikalių lankytojų skaičius, vnt. | 200 | 600 | 600 | 600 | 700 | 4.1.2.3 4.1.2.2 |
| P-04-04-01-03 | Mobilių darbuotojų skaičius, vnt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04.05.01 uždavinys „Užtikrinti žmonių ir turto apsaugą nuo gaisrų“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-05-01-01 | Ugniagesių (darbuotojų) skaičius, vnt. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - |
| P-04-05-01-02 | Įgyvendinta veikla (komunalinės ir ryšio paslaugos, transporto išlaikymo išlaidos ir kt.), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.06.01 uždavinys „Užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-06-01-01 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.07.01 uždavinys „Sutvarkyti ir eksponuoti saugomas teritorijas bei kitus gamtinius objektus“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-01-01 | Sutvarkytų pakrančių plotas, ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2 |
| P-04-07-01-01 | Sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.2.4.2 |
| 04.07.03 uždavinys „Vykdyti aplinkosaugos ir visuomenės švietimo priemones“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-03-01 | Įrengtų aikštelių skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.5.4 |
| P-04-07-03-01 | Įrengtų konteinerių skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.5.4 |
| P-04-07-03-09 | Želdynų tvarkymo/ pertvarkymo projektas, vnt. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.1.5.1 |
| P-04-07-03-09 | Naujų želdinių įsigijimas ir veisimas, vnt. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3.1.5.1 |
| P-04-07-03-09 | Medžių, krūmų genėjimo leidimai, vnt. | 20 | 66 | 60 | 60 | 60 | 3.1.5.1 |
| P-04-07-03-10 | Asbestinio šiferio kiekis, t | 100 | 170 | 100 | 0 | 0 | - |
| P-04-07-03-10 | Bešeimininkių padangų kiekis, t | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-04-07-03-10 | Antrinių žaliavų konteinerių kiekis, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-04-07-03-10 | Tekstilės atliekų konteinerių kiekis, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04.08.01 uždavinys „Vykdyti žalos aplinkai prevenciją“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-08-01-01 | Atliekų surinkimas, utilizavimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-08-01-02 | Aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos parengimas ir vykdymas, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-04-08-01-03 | Prevencijos priemonių įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.09.01 uždavinys „Maitinimo paslaugų administravimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-04-09-01-01 | Mokinių skaičius, vnt. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |

(05) KULTŪROS PLĖTROS IR PAVELDO PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius |  |  |
| Uždavinys 01 | Kultūros paveldo objektų apsauga (Paveldosauga) |  |  |
| 05.01.01.01 | Kultūros paveldo objektų apsaugos 2022-2024 m. priemonių įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Užtikrinti kultūros prieinamumą, skatinti renginių įvairovę, stiprinti projektinę veiklą, kultūros vyksmo reprezentaciją |  |  |
| 05.01.02.02 | Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių, mėgėjų meno kolektyvų finansavimo, rajono strateginių kultūros renginių ir kitų kultūros priemonių įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| 05.01.02.06 | Leidybos finansavimas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 02 | Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono bendruomenės gyvenimą |  |  |
| Uždavinys 01 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje |  |  |
| 05.02.01.01 | Bibliotekos veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.01.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| 05.02.01.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Savivaldybės tarybos 2023-06-29 d. sprendimu Nr. T1-64 optimizuotas mokamų paslaugų skaičius |
| Uždavinys 02 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės muziejuje |  |  |
| 05.02.02.01 | Muziejaus veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.02.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| 05.02.02.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kultūros ir pramogų centre |  |  |
| 05.02.03.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.03.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta |  |
| 05.02.03.06 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 04 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kameriniame dramos teatre |  |  |
| 05.02.04.01 | Teatro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.04.02 | Premjeros ir spektakliai | Įvykdyta |  |
| 05.02.04.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 05 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Kintų Vydūno kultūros centre |  |  |
| 05.02.05.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.05.02 | Projektų įgyvendinimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 05.02.05.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 06 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre |  |  |
| 05.02.06.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.06.02 | Projektų įgyvendinimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 05.02.06.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 07 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Salos etnokultūros ir pramogų centre |  |  |
| 05.02.07.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.07.02 | Projektų įgyvendinimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 05.02.07.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 08 | Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Žemaičių krašto etnokultūros centre |  |  |
| 05.02.08.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta |  |
| 05.02.08.02 | Projektų įgyvendinimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 05.02.08.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05.01.01 uždavinys „Kultūros paveldo objektų apsauga (Paveldosauga)“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-01-01-01 | Sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2.7.10 4.4.1.1 |
| P-05-01-01-01 | Atliktų tyrimų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-01-01-01 | Apžiūrėtų ir įvertintų objektų skaičius, vnt. | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 |  |
| P-05-01-01-01 | Įgyvendintų kitų (ne paveldo strategijos) priemonių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 05.01.02 uždavinys „Užtikrinti kultūros prieinamumą, skatinti renginių įvairovę, stiprinti projektinę veiklą, kultūros vyksmo reprezentaciją“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-01-02-02 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 1.2.1.6 4.4.1.2 4.4.1.5 |
| P-05-01-02-02 | Finansuotų mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt. | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 |  |
| P-05-01-02-02 | Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius, vnt. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| P-05-01-02-02 | Dalinai finansuotų kitų veiklų (iš programos rezervo lėšų) skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| P-05-01-02-02 | Strateginių renginių skaičius, vnt. | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |  |
| P-05-01-02-02 | Lankytojų skaičius strateginiuose renginiuose, vnt. | 35 000 | 37 000 | 35 500 | 36 000 | 36 000 |  |
| P-05-01-02-02 | Kultūros srities premijų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-01-02-06 | Projektų finansavimas, vnt. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4.1.8 |
| 05.02.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-01-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.4.1.11 4.4.2.3 4.4.2.6 |
| P-05-02-01-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| P-05-02-01-01 | Suskaitmenintų dokumentų skaičius, vnt. | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |  |
| P-05-02-01-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |
| P-05-02-01-01 | Bibliotekos lankytojų skaičius per metus, vnt. | 120 000 | 140 000 | 130 500 | 130 600 | 132 000 |  |
| P-05-02-01-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - |
| P-05-02-01-02 | Įsigytų dokumentų skaičius, vnt. | 3 900 | 4 300 | 3 920 | 3 950 | 4 000 | - |
| P-05-02-01-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 10 | 17 | 14 | 14 | 14 | - |
| P-05-02-01-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| P-05-02-01-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 4 000 | 4 020 | 4 050 | 4 100 | 4 100 | - |
| 05.02.02 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės Hugo Šojaus muziejuje“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-02-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2.1.1 1.2.1.3 1.2.7.6 1.2.7.7 1.2.7.11 |
| P-05-02-02-01 | Įrengtų vaizdo kamerų (e-apsaugos sistemos) skaičius, vnt. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-02-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-02-01 | Suskaitmenintų dokumentų skaičius, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| P-05-02-02-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 |  |
| P-05-02-02-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-02-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.2.7.11 |
| P-05-02-02-02 | Įrengtų ar modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-02-02 | Lankytojų skaičius, vnt. | 15 500 | 15 500 | 16 000 | 16 500 | 16 500 |  |
| P-05-02-02-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 14 | 19 | 21 | 21 | 21 | - |
| P-05-02-02-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 150 | 349 | 150 | 150 | 150 | - |
| P-05-02-02-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 3 500 | 4 594 | 3 700 | 4 000 | 4 200 | - |
| 05.02.03 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kultūros ir pramogų centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-03-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.4.1.3 4.4.1.2 4.4.2.4 |
| P-05-02-03-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| P-05-02-03-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |
| P-05-02-03-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-03-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1.2.7.9 |
| P-05-02-03-02 | Neprojektinių renginių skaičius, vnt. | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |  |
| P-05-02-03-02 | Pasinaudojusių „Vėtrungių kelio“ projekto metu sukurtomis paslaugomis skaičius, vnt. | 2 000 | 5 000 | 5 500 | 5 800 | 6 000 |  |
| P-05-02-03-02 | Įgyvendintų ‚Vėtrungių kelio“ projekto veiklų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| P-05-02-03-06 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.4.1.3 |
| P-05-02-03-06 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-03-06 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |
| P-05-02-03-06 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |  |
| 05.02.04 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kameriniame dramos teatre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-04-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.4.1.12 |
| P-05-02-04-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-04-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-04-02 | Gastrolių skaičius, vnt. | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 4.4.1.12 |
| P-05-02-04-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-04-02 | Parengtų premjerų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-04-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.4.1.3 |
| P-05-02-04-04 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-04-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 40 | 59 | 60 | 65 | 65 |  |
| P-05-02-04-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 1 500 | 2 473 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |  |
| 05.02.05 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Kintų Vydūno kultūros centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-05-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2.7.11 4.4.1.1 4.4.2.8 |
| P-05-02-05-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-05-01 | Menininkų, pasinaudojusių paslaugomis skaičius per metus, vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| P-05-02-05-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| P-05-02-05-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-05-02-05-02 | Įgyvendintų kultūros ir meno projektų skaičius, vnt. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| P-05-02-05-02 | Įgyvendintų muziejinių projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-05-02-05-02 | Modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- |
| P-05-02-05-02 | Lankytojų skaičius, vnt. | 4 500 | 4 621 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| P-05-02-05-04 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.4.1.3 |
| P-05-02-05-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |  |
| P-05-02-05-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 2 000 | 3 185 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |  |
| P-05-02-05-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 4 500 | 5 573 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| 05.02.06 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-06-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2.7.1 4.4.1.1 4.4.1.5 |
| P-05-02-06-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-06-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| P-05-02-06-02 | Įgyvendintų etnokultūros projektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| P-05-02-06-02 | Parengtų edukacinių programų paslaugų skaičius, vnt. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-06-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-06-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | - |
| P-05-02-06-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 100 | 44 | 60 | 100 | 100 | - |
| 05.02.07 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Salos etnokultūros ir informacijos centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-07-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2.1.1 1.2.7.1 4.4.2.2 |
| P-05-02-07-01 | Įrengtų vaizdo kamerų (e-apsaugos sistemos) skaičius, vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| P-05-02-07-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-07-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-07-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| P-05-02-07-02 | Įgyvendintų etnokultūros projektų skaičius, vnt. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-07-02 | Kitų įgyvendintų kultūros projektų skaičius, vnt. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-07-02 | Parengtų edukacinių programų skaičius, vnt. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-07-04 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.4.1.3 |
| P-05-02-07-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| P-05-02-07-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| P-05-02-07-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 850 | 618 | 900 | 950 | 950 |  |
| 05.02.08 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Žemaičių krašto etnokultūros centre“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-05-02-08-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2.7.11 4.4.1.1 4.4.1.5 4.4.2.5 |
| P-05-02-08-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-08-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-08-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-02-08-02 | Įgyvendintų etninės kultūros projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-05-02-08-02 | Parengtų edukacinių programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-05-02-08-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| P-05-02-08-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | - |
| P-05-02-08-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 100 | 98 | 200 | 300 | 300 | - |

(06) EFEKTYVAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą |  |  |
| Uždavinys 01 | Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas |  |  |
| 06.01.01.01 | Mero institucijos išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.02 | Mero fondas | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.03 | Tarybos darbo organizavimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.04 | Asociacijos veikla | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.05 | Mero ir Tarybos veiklos administravimo skyriaus išlaikymas | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.06 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (savivaldybės administracija) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.07 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.08 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Švietimo, sporto ir kultūros skyrius) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.09 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Socialinės paramos skyrius) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.10 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (seniūnijų valdymas) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.11 | Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.15 | Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimas ir eksploatavimas, licencijų įsigijimas) | Įvykdyta |  |
| 06.01.01.16 | Savivaldybės veiklos viešinimas ir reprezentavimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Vykdyti sprendimų priėmimo laisve perduotas vykdyti valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas |  |  |
| 06.01.02.01 | Civiliniu kodeksu priskirtas civilinės būklės aktų registravimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.02 | Gyventojų registrų tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.03 | Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas | Neįvykdyta |  |
| 06.01.02.04 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.05 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.06 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.07 | Jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.08 | Mobilizacijos administravimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.10 | Pirminė teisinė pagalba | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.11 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.12 | Turto remontas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.19 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės finansavimas | Įvykdyta |  |
| 06.01.02.20 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti |  |  |
| 06.01.03.01 | Šilutės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų panaudojimas | Įvykdyta |  |
| Programos tikslas 02 | Savivaldybės paskolų dengimą finansuoti laiku, kuo mažesniais kaštais |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti paskolų grąžinimą |  |  |
| 06.02.01.01 | Paskolų grąžinimas | Įvykdyta |  |
| 06.02.01.02 | Palūkanų mokėjimas | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06.01.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-06-01-01-01 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-02 | Panaudotos fondo lėšos, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-03 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-04 | Atsiskaitymai už paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-05 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-06 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už prekes ir suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-07 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-08 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-09 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-10 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-11 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-14 | Suorganizuotas renginys, vnt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| P-06-01-01-15 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 2.1.1.3 2.1.1.2 |
| P-06-01-01-15 | Įsigyta serverių, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.1.1.3 2.1.1.2 |
| P-06-01-01-16 | Reprezentaciniai suvenyrai, vnt. | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2.1.1.4 |
| P-06-01-01-16 | Laikraščių prenumerata, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1.1.4 |
| 06.01.02 uždavinys „Vykdyti sprendimų priėmimo laisve perduotas vykdyti valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-06-01-02-01 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-02 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-03 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-06-01-02-04 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-05 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-06 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-07 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-08 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-10 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-11 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-12 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-19 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-20 | Topografinių planų kiekis, vnt. | 100 | 138 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-20 | Tiesinių (inžinerinių komunikacijų) planų kiekiai, vnt. | 40 | 53 | 40 | 40 | 40 | - |
| 06.01.03 uždavinys „Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-06-01-03-01 | Panaudotos rezervo lėšos, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 06.02.01 uždavinys „Užtikrinti paskolų grąžinimą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-06-02-01-01 | Grąžintos paskolos, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-02-01-02 | Sumokėtos palūkanos, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

(07) SAVIVALDYBĖS VIETINIO ŪKIO PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Efektyviai vykdyti savivaldybės veiklą |  |  |
| Uždavinys 01 | Teisiškai įregistruoti neregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, užtikrinti Savivaldybės turto, kuris nereikalingas Savivaldybės funkcijoms vykdyti, pardavimą |  |  |
| 07.01.01.01 | Nekilnojamojo turto kadastro bylų parengimas ir teisinė registracija, parduodamų objektų žemės sklypų planų rengimas, rinkos vertės nustatymas, reklaminių dokumentų rengimas ir skelbimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 02 | Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti valstybės turtą |  |  |
| 07.01.02.01 | Valstybinės žemės ir kito turto valdymui | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Sudaryti palankias sąlygas remtiniems gyventojams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis |  |  |
| 07.01.03.01 | Savivaldybės būsto fondo remontas, rekonstrukcija | Įvykdyta |  |
| 07.01.03.02 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos | Įvykdyta |  |
| 07.01.03.03 | Pirktų butų paskolų lengvatinių palūkanų dengimas | Neįvykdyta | Nebuvo poreikio šioms lėšoms |
| Uždavinys 04 | Organizuoti vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutus ir kontrolę, vesti kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apskaitą |  |  |
| 07.01.04.01 | Keleivių vežimas su 50-80 procentų nuolaida miesto ir priemiesčio maršrutais | Įvykdyta |  |
| 07.01.04.02 | Moksleivių vežimo organizavimas, apskaita ir kontrolė | Įvykdyta |  |
| 07.01.07.03 | Keleivių vežimo gerinimas (nuostolingų maršrutų kompensavimas) | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 05 | Prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus |  |  |
| 07.01.05.01 | Seniūnijų gatvių apšvietimas | Įvykdyta |  |
| 07.01.05.02 | Seniūnijų sanitarija | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 06 | Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones |  |  |
| 07.01.06.01 | Gyventojų užimtumo didinimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 07 | Sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų ekonominei plėtrai |  |  |
| 07.01.07.01 | Teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentai; želdynų inventorizavimas; gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 07.01.07.02 | Bendruomenės rėmimo programa (šildymas, vanduo, elektra) | Įvykdyta |  |
| 07.01.07.03 | Komunalinių atliekų tvarkymas | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07.01.01 uždavinys „Teisiškai įregistruoti neregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, užtikrinti Savivaldybės turto, kuris nereikalingas Savivaldybės funkcijoms vykdyti, pardavimą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-01-01 | Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija, parengtos bylos, vnt. | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | - |
| 07.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti valstybės turtą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-02-01 | Skelbimai, kitos paslaugos, vnt. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 07.01.03 uždavinys „Sudaryti palankias sąlygas remtiniems gyventojams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-03-01 | Suremontuotų butų skaičius, vnt. | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.3.2.1 4.3.2.2 |
| P-07-01-03-02 | Išmokėtos nuomos mokesčių kompensacijos remtiniems asmenims, vnt. | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | - |
| P-07-01-03-03 | Lengvatinės palūkanos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.2 |
| 07.01.04 uždavinys „Organizuoti vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutus ir kontrolę, vesti kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apskaitą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-04-01 | Atlikta lengvatinio keleivių vežimo apskaita ir kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| P-07-01-04-02 | Atlikta moksleivių vežimo apskaita bei kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| P-07-01-04-03 | Atlikta nuostolingų maršrutų kompensavimo apskaita bei kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 07.01.05 uždavinys „Prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-05-01 | Apšviestos gatvės, prižiūrėti žalieji plotai, šaligatviai, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.1.4.3 |
| P-07-01-05-02 | Apšviestos gatvės, prižiūrėti žalieji plotai, šaligatviai, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | .1.2.4.2 1.2.7.13 3.1.1.15 3.1.5.1 |
| 07.01.06 uždavinys „Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-06-01 | Laikinai įdarbinti ieškantys darbo asmenys, vnt. | 70 | 52 | 55 | 60 | 65 | 1.1.3.1 1.1.3.4 |
| 07.01.07 uždavinys „Sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų ekonominei plėtrai“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-07-01-07-01 | Parengti detalieji ir specialieji planai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1.5.1 |
| P-07-01-07-01 | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, jų apskaita, vnt. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.1.5.1 |
| P-07-01-07-01 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.1.5.1 |
| P-07-01-07-01 | Bendrojo plano koregavimas, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1.5.1 |
| P-07-01-07-01 | Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planai, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1.5.1 |
| P-07-01-07-02 | Finansuota bendruomenių paraiškų, vnt. | 30 | 48 | 40 | 41 | 42 | 4.3.1.5 1.1.3.4 |
| P-07-01-07-03 | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, t | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3.1.5.4 |

(08) INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO IR VERSLO VYSTYMO PROGRAMOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

- Programos vykdymas

| Rodiklis | Rodiklio kodas ir pavadinimas | Įvykdymo būklė | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslas 01 | Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka |  |  |
| Uždavinys 01 | Užtikrinti kuo didesnį parengtų ir įgyvendinamų projektų skaičių |  |  |
| 08.01.01.14 | Bekontakčiai atsiskaitymai Šilutės rajono savivaldybės mokyklose | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.15 | Geresnis gyvenimas mažuose ir vidutinio dydžio miestuose: veiksmai, gerinantys strategijas („A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies“) | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.16 | Atvirų duomenų prieinamumo didinimas, siekiant pagerinti teikiamas viešąsias paslaugas („Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation“) | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.17 | Šilutės miesto stadiono infrastruktūros gerinimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.18 | Šilutės r. savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.21 | Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto draudimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.01.26 | Rezervas įgyvendinamiems projektams | Įvykdyta |  |
| 08.01.01.29 | Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas | Įvykdyta | Vertinamas galutinis mokėjimo prašymas |
| 08.01.01.30 | Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.31 | Šilutės miesto Lietuvininkų g., Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.32 | Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.33 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.34 | Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.35 | Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.36 | Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.37 | Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.38 | Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.39 | Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.40 | Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.41 | Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.42 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.44 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.48 | Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.49 | Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.56 | Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato dalies sutvarkymas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.57 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.60 | Projektams „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokurą) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.61 | Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.65 | Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.68 | Smulkiojo ir vidutinio verslo bei asociacijų rėmimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.01.73 | Buvusios katilinės teritorijos, esančios Šilutės mieste Tulpių g. 14, sutvarkymas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.75 | Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.76 | Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.77 | Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.83 | „Baltic for all“ (Baltija visiems) | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.85 | Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.87 | Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje | Iš dalies įvykdyta | Sutartis nutraukta |
| 08.01.01.88 | Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės erdvėse | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.89 | Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams | Įvykdyta |  |
| 08.01.01.91 | Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.94 | Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.98 | Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas Uostadvario kaimo krantinėje | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.102 | Projektas „Mokomės. Dalijamės. Augame“ | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas |
| 08.01.01.104 | Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų apšvietimo modernizavimas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.106 | Projektas „Kultūros skūnė“ | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.107 | Tarptautinių projektų paraiškų koncepcija | Įvykdyta |  |
| 08.01.01.108 | Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Iš dalies įvykdyta | Teikiama paraiška |
| 08.01.01.109 | Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiajam ugdymui (neįgaliesiems) | Iš dalies įvykdyta | Vyksta projektavimo darbai |
| 08.01.01.110 | Visos dienos mokyklos paslaugų sukūrimas ir užtikrinimas (12 ugdymo įstaigų) | Iš dalies įvykdyta | Parengtas investicijų projektas |
| 08.01.01.111 | Nestacionarių socialinių paslaugų, grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, modernizavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Iš dalies įvykdyta | Parengtas investicijų projektas |
| 08.01.01.112 | Šilutės socialinės globos namų plėtra ir modernizavimas, atitinkantys socialinės globos namų gyventojų poreikius | Iš dalies įvykdyta | Parengtas investicijų projektas |
| 08.01.01.113 | Laikino apnakvindinimo paslaugų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Iš dalies įvykdyta | Ruošiami dokumentai |
| 08.01.01.114 | Šilutės atviro jaunimo centro atnaujinimas ir įveiklinimas | Iš dalies įvykdyta | Vyksta projektavimo darbai |
| 08.01.01.115 | Krantinės / prieplaukos įrengimas Šilutės rajono savivaldybėje | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.116 | Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.01.117 | Vandens telkinių atkūrimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą | Iš dalies įvykdyta | Pasirašyta finansavimo sutartis |
| Uždavinys 02 | Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą |  |  |
| 08.01.02.03 | Vydūno gimnazijos pastato Šilutėje Atgimimo al., 3, rekonstravimas ir sporto salės statyba | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.02.04 | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato ir stadiono atnaujinimo darbai | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.02.08 | Apsauginių, gaisro signalizacijų, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas ir priežiūra | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.16 | Ž. Naumiesčio gimnazijos sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.19 | Pamario progimnazijos pastato ir stadiono atnaujinimo darbai | Iš dalies įvykdyta | Vyksta projektavimo darbai |
| 08.01.02.31 | Ūkio skyriaus nenumatytos išlaidos | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.32 | Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto remonto darbai | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.33 | Būstų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų dokumentų parengimas pardavimui | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.34 | Išlaidos įgyvendinamiems projektams | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.36 | Švėkšnos sinagogos sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.39 | Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos atnaujinimas | Iš dalies įvykdyta | Vyksta darbų pirkimas |
| 08.01.02.41 | Šilutės pirmosios gimnazijos pastato K. Kalinausko g. 2, atnaujinimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.43 | Lopšelių darželių sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.44 | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.45 | Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Lietuvininkų g. 6 Šilutėje, rekonstravimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.46 | Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H. Šojaus darbininkų namo, pritaikymas jaunimo nakvynės namams | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.47 | Saugų vaikų globos namų pastato sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.48 | Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų administracinių pastatų sutvarkymas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.02.49 | Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastato, Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje, sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.50 | Macikų lagerio objektų komplekso teritorijos sutvarkymas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.02.51 | Šilutės meno mokyklos atnaujinimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.52 | Pastato, esančio Tulpių g. 10, Šilutės m., sutvarkymas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.02.53 | Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo darbai | Iš dalies įvykdyta |  |
| Uždavinys 03 | Modernizuoti sporto infrastruktūrą |  |  |
| 08.01.03.02 | Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė | Iš dalies įvykdyta | Perkamas techninis projektas |
| 08.01.03.04 | Sporto aikštelių įrengimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.03.08 | Šilutės miesto stadiono sutvarkymas | Iš dalies įvykdyta |  |
| 08.01.03.09 | Naujų sporto aikštynų įrengimas | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 04 | Gerinti Šilutės rajono savivaldybės socialinio būsto kokybę, vykdyti jo priežiūrą |  |  |
| 08.01.04.01 | Būsto pritaikymas specifiniams neįgaliųjų poreikiams | Įvykdyta |  |
| 08.01.04.02 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (soc.) | Įvykdyta |  |
| 08.01.04.03 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (gyv.) | Įvykdyta |  |
| 08.01.04.04 | Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją aplinką | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 05 | Modernizuoti gyvenviečių gatves, privažiavimus, stovėjimo aikšteles, pagerinti eismą |  |  |
| 08.01.05.01 | Šilutės miesto ir rajono gatvių apšvietimo įrengimas | Įvykdyta |  |
| 08.01.05.02 | Seniūnijų vietinės reikšmės kelių remontas ir rekonstrukcija | Įvykdyta |  |
| 08.01.05.03 | Seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūra | Įvykdyta |  |
| 08.01.05.04 | Potvynių sugadintų vietinės reikšmės kelių remontas | Neįvykdyta | Neskirta lėšų |
| 08.01.05.05 | Vaizdo stebėjimo sistemos ir bevielio internetinio ryšio įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste | Įvykdyta |  |
| Uždavinys 06 | Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą |  |  |
| 08.01.06.02 | Inžineriniai magistraliniai tinklai | Įvykdyta |  |

- Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. planas | 2023 m. faktas | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08.01.01 uždavinys „Užtikrinti kuo didesnį parengtų ir įgyvendinamų projektų skaičių“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-01-14 | Mokyklų, įsidiegusių bekontaktį atsiskaitymą, skaičius, vnt. | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.1.1.2 |
| P-08-01-01-15 | Įgyvendintas projektas (Geresnis gyvenimas mažuose ir vidutinio dydžio miestuose: veiksmai, gerinantys strategijas), proc. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.1.1.11 |
| P-08-01-01-16 | Įgyvendintas projektas (Atvirų duomenų prieinamumo didinimas, siekiant pagerinti teikiamas viešąsias paslaugas), proc. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.1.1.11 2.1.1.2 2.1.1.3 |
| P-08-01-01-17 | Įgyvendintas projektas (Šilutės miesto stadiono infrastruktūros gerinimas), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.3 4.1.1.6 |
| P-08-01-01-18 | Modernizavimo metu pakeistų miesto gatvių šviestuvų kiekis, vnt. | 946 | 946 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.3 |
| P-08-01-01-21 | Apdraustas projekto įgyvendinimo metu įsigytas turtas, vnt. | 8 | 24 | 15 | 13 | 11 | - |
| P-08-01-01-26 | Įgyvendinti projektai (Rezervas įgyvendinamiems projektams), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-01-29 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas), kv. m | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 |
| P-08-01-01-30 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai) kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 1.2.7.6 |
| P-08-01-01-31 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto Lietuvininkų g., Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.10 3.1.1.11 3.1.1.12 |
| P-08-01-01-32 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams), kv. m | 400 690 | 400 690 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 1.2.6.1 |
| P-08-01-01-33 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, (Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.14 |
| P-08-01-01-34 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.2.1 4.4.2.4 4.4.2.3 |
| P-08-01-01-35 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai (Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 1.2.7.6 |
| P-08-01-01-36 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4.2.1 4.4.2.3 4.4.2.4 |
| P-08-01-01-37 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.10 3.1.1.11 3.1.1.12 |
| P-08-01-01-38 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.15 3.1.3.1 3.1.5.1 |
| P-08-01-01-39 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.15 3.1.3.1 3.1.5.1 |
| P-08-01-01-40 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.15 3.1.3.1 3.1.5.1 |
| P-08-01-01-41 | Įsigyti socialiniai būstai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.2 |
| P-08-01-01-42 | Pagerinti atskiro komunalinio atliekų surinkimo pajėgumai, proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.5.4 |
| P-08-01-01-44 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų ilgis, km | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1 |
| P-08-01-01-48 | Įgyvendintas projektas (Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.17 |
| P-08-01-01-49 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 1,63 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1 |
| P-08-01-01-56 | Įgyvendintas projektas (Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato dalies sutvarkymas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.2 4.3.1.3 |
| P-08-01-01-57 | Įdiegtos aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2 2.1.1.3 |
| P-08-01-01-60 | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pastatuose, proc. | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 3.1.4.5 |
| P-08-01-01-61 | Įgyvendintas projektas (Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis), proc. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.3 |
| P-08-01-01-65 | Įgyvendintas projektas (Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-68 | Paramos gavėjai (Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas), vnt. | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.1.3.1 |
| P-08-01-01-73 | Įgyvendintas projektas (Buvusios katilinės teritorijos Šilutės m., Tulpių g. 14, sutvarkymas), proc. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| P-08-01-01-75 | Įgyvendintas projektas (Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-76 | Įgyvendintas projektas (Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-77 | Sutvarkytų grupių skaičius (Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-83 | Įgyvendintas projektas („Baltic for all“ (Baltija visiems)), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.12 1.2.8.5 |
| P-08-01-01-85 | Įgyvendintas projektas (Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.8.4 1.2.8.6 |
| P-08-01-01-87 | Įgyvendintas projektas (Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje), vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1 |
| P-08-01-01-88 | Interneto ryšio stotelių palaikymas, vnt. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.1.1.2 |
| P-08-01-01-89 | Sutvarkytas pastatas (Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.7 1.2.7.10 |
| P-08-01-01-91 | Įgyvendintas projektas („Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui“), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.11 |
| P-08-01-01-94 | Sutvarkytų grupių skaičius (Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas), vnt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-98 | Rekonstruota krantinė (Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas Uostadvario kaimo krantinėje), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1 |
| P-08-01-01-102 | Mokyklų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-104 | Modernizuotų šviestuvų skaičius (Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų apšvietimo modernizavimas), vnt. | 480 | 973 | 100 | 0 | 0 | 3.1.4.3 |
| P-08-01-01-106 | Įgyvendintas projektas (Projektas „Kultūros skūnė“), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.8.6 1.2.1.7 |
| P-08-01-01-107 | Parengtos paraiškos, vnt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.11 |
| P-08-01-01-108 | Įsigyti socialiniai būstai (Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje), vnt. | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4.3.2.1 4.3.2.2 |
| P-08-01-01-109 | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1.1.2 4.1.2.1 |
| P-08-01-01-109 | Tikslinės transporto priemonės, skaičius vnt. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.1.1.2 4.1.2.1 |
| P-08-01-01-110 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius, asmenys per metus | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-01-111 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius socialinėse dirbtuvėse, vietos | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.3.1.2 |
| P-08-01-01-111 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius Dienos užimtumo centre, vietos | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.3.1.2 |
| P-08-01-01-111 | Įsigyta apsaugotų būstų, vnt. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.3.1.2 |
| P-08-01-01-111 | Įsigyta grupinių gyvenimo namų, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3.1.2 |
| P-08-01-01-112 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas, asmenys | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.3.1.3 |
| P-08-01-01-112 | Teritorijos sutvarkymas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3.1.3 |
| P-08-01-01-113 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.3.1.3 |
| P-08-01-01-114 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 4.1.2.3 4.3.1.3 |
| P-08-01-01-115 | Sutvarkyta prieplauka / krantinė, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.5 3.1.2.1 |
| P-08-01-01-116 | Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-08-01-01-117 | Sukurta tarpvalstybinė monitoringo sistema, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2.4.2 |
| P-08-01-01-117 | Išvalyti vandens telkiniai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2.4.2 |
| P-08-01-01-117 | Bandomųjų augalų ir žuvų rūšių veisimas ir priežiūra, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2.4.2 |
| 08.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-02-03 | Pastato remontas (Vydūno gimnazija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 4.1.1.3 |
| P-08-01-02-04 | Atlikti sutvarkymo darbai (Martyno Jankus pagrindinė mokykla), vnt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos apsauginės signalizacijos sistemos, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1.2 4.1.1.4 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos gaisro signalizacijos sistemos, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1.2 4.1.1.4 |
| P-08-01-02-08 | Sistemos priežiūra (aptarnavimas), vnt. | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-16 | Sutvarkytas pastatas (Ž. Naumiesčio gimnazija), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 4.1.1.3 |
| P-08-01-02-19 | Atlikti sutvarkymo darbai (Pamario progimnazija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1.1.2 4.1.1.3 |
| P-08-01-02-31 | Atsiskaityta su rangovais už įvairius mažos apimties darbus (Ūkio skyriaus nenumatytos išlaidos), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-32 | Atsiskaityta su rangovais (Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto remonto darbai), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-33 | Parengti dokumentai (Būstų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų dokumentų parengimas pardavimui), vnt. | 6 butų, 10 pag. pastatų | 6 butų, 10 pag. pastatų | 6 butų, 10 pag. pastatų | 6 butų, 10 pag. pastatų | 6 butų, 10 pag. pastatų | - |
| P-08-01-02-34 | Parengti projektai, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-36 | Sutvarkyta Švėkšnos sinagoga, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.7.10 1.2.7.14 |
| P-08-01-02-39 | Pastato remontas (Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokyklos), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-41 | Pastato remontas (Šilutės Pirmoji gimnazija, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-43 | Pastato remontas (Lopšeliai darželiai), vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-44 | Slipo įrengimas (Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas), vnt. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1 |
| P-08-01-02-45 | Pastato remontas (Šilutės kultūros ir pramogų centras), vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4.2.1 |
| P-08-01-02-46 | Pastato remontas (Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H. Šojaus darbininkų namu pritaikymas jaunimo nakvynės namams), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.7.6 |
| P-08-01-02-47 | Sutvarkytas pastatas (Šilutės socialinės globos namai), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.3 |
| P-08-01-02-47 | Sutvarkyta teritorija (Šilutės socialinės globos namai), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.3 |
| P-08-01-02-48 | Pastato remontas (Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų administraciniai pastatai), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-08-01-02-49 | Pastato remontas (Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatas), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.7.10 1.2.7.14 |
| P-08-01-02-50 | Sutvarkyta teritorija (Macikų lagerio objektų komplekso teritorija), proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 |
| P-08-01-02-50 | Parengtas investicinis projektas (Macikų lagerio objektų komplekso teritorija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 |
| P-08-01-02-51 | Sutvarkytas pastatas, proc. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |
| P-08-01-02-52 | Pastato remontas (Pastatas, esantis Tulpių g. 10, Šilutės m.), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| P-08-01-02-53 | Sutvarkytos kapinės, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.7.13 |
| 08.01.03 uždavinys „Modernizuoti sporto infrastruktūrą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-03-02 | Parengtas techninis projektas (Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė), vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.2 4.1.1.5 |
| P-08-01-03-02 | Pastato statyba (Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 4.1.1.5 |
| P-08-01-03-04 | Įrengta sporto aikštė, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.6 |
| P-08-01-03-08 | Sutvarkytas Šilutės miesto stadionas, vnt. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1.1.3 4.1.1.5 4.1.1.6 |
| P-08-01-03-09 | Naujų sporto aikštynų įrengimas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.6 |
| 08.01.04 uždavinys „Gerinti Šilutės rajono savivaldybės socialinio būsto kokybę, vykdyti jo priežiūrą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-04-01 | Pritaikytas būsto neįgaliesiems skaičius, vnt. | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | - |
| P-08-01-04-02 | Administravimas (Daugiabučių gyvenamųjų namų esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (soc.)), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-04-03 | Administravimas (Daugiabučių gyvenamųjų namų esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (gyv.)), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-04-04 | Pritaikyti būstai šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.4 |
| 08.01.05 uždavinys „Modernizuoti gyvenviečių gatves, privažiavimus, stovėjimo aikšteles, pagerinti eismą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-05-01 | Gatvių skaičius, kuriose įrengtas apšvietimas, vnt. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.1.4.3 |
| P-08-01-05-02 | Suremontuotų kelių, gatvių, aikštelių, kiemų (Šilutės miesto Knygnešių, Melioratorių al. ir kt.) skaičius, vnt. | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 3.1.1.15 |
| P-08-01-05-03 | Prižiūrimų kelių ilgis (Seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūra), km | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - |
| P-08-01-05-04 | Suremontuoti keliai (Potvynių sugadintų vietinės reikšmės kelių remontas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.5.5 |
| P-08-01-05-05 | Stebėjimo sistemų ir bevielio interneto įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste, vnt. | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4.1.1.4 |
| 08.01.06 uždavinys „Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą“ |  |  |  |  |  |  |  |
| P-08-01-06-02 | Įrengta magistralinė trasa, vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1 3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.4.5 |