PAPILDOMAS susitarimas NR. 1 PRIE 2020 m. RUGSĖJO 29 D.

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. s-1275

20  -  -   Nr. S-

Vilnius

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija) (toliau – AB „Via Lietuva“), juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Martyno Gedaminsko veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Šilutės rajono savivaldybė  (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas 188723322, registruota adresu Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi tarp Šalių 2020 m. rugsėjo 29 d. sudarytos bendradarbiavimo sutarties Nr. S-1275 (toliau – Sutartis) 23 ir 24 punktais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- AB „Via Lietuva“ yra išdavusi 2021 m. gegužės 25 d. techninę užduotį valstybinės reikšmės kelių ir / arba jų elementų projektavimui Nr. TU-116 (toliau – techninė užduotis) ir ją papildžiusi AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių priežiūros sprendinių parinkimo darbo grupės posėdžio 2025 m. balandžio 16 d. protokolo Nr. DG-5-14 nutarimu išdėstytais reikalavimais (2025 m. balandžio 18 d. AB „Via Lietuva“ raštas Nr. 2-25-5451 (toliau – raštas Nr. 2-25-5451); 2025 m. liepos 29 d. AB „Via Lietuva“ raštas Nr. 2-25-10253), vadovaujantis kuriais tiltų, esančių valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė 0,924 km ir 1,189 km, griovimas galėtų būti numatomas, tik jų vietoje įrengus pralaidas;

- Savivaldybė yra išreiškusi nesutikimą dėl AB „Via Lietuva“ raštu  2-25-5451 pateiktų papildomų reikalavimų, išdėstydama argumentus Šilutės rajono savivaldybės mero 2025 m. liepos 2 d. raštu Nr. R3-3628 (įskaitant ir paaiškinamąją informaciją),

- AB „Via Lietuva“ atsižvelgdama į Savivaldybės išdėstytus argumentus bei nesutikimą su AB „Via Lietuva“ raštu 2-25-5451, pakartotinai įvertino situaciją bei atitinkamai,

- , šiuo papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties (toliau- Susitarimas) patvirtina savo nepritarimą tiltų griovimui, jų vietoje įrengiant sankasas, tačiau sutinka su tokio sprendinio įgyvendinimu, pritaikius šiame Susitarime žemiau išdėstytas sąlygas.

sudarė šį Susitarimą kuriuo susitarė:

- Pakeisti Sutarties 8.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8.4. organizuoti ir finansuoti Projekto I dalies techninio darbo projekto ekspertizę, atsižvelgus į 8.4.1 punkto nuostatą;“

- Papildyti Sutartį 8.41 punktu ir išdėstyti jį taip:

„8.41. pritarti Projekto I dalies techniniam darbo projektui „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“, organizuoti ir finansuoti Projekto I dalies techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ ekspertizę, įvertinus Šilutės rajono savivaldybės prisiimtą atsakomybę, išdėstytą Sutarties 9.10 punkto nuostata;“

- Papildyti Sutartį 9.9 punktu ir jį išdėstyti taip:

„9.9. pateikti Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą dėl pritarimo Susitarimui;“

- Papildyti Sutartį 9.10 punktu ir jį išdėstyti taip:

„9.10. nedelsiant pašalinti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė statinio (unikalus Nr. 4400-5498-9738) dalies (ar kelio statinio elementų) nuo 0,303 km iki 2,06 km bet kokias (-ius) pažaidas ir / ar defektus, ir / ar kelio sugriovimą; nedelsiant atstatyti šią kelio statinio dalį (ar kelio statinio elementus), jai (jiems) sugriuvus, kad kelio statinys (jo dalis ar elementai) atitiktų šiam kelio statiniui (jo daliai ar elementams) keliamus projektinius reikalavimus, besąlygiškai Savivaldybei finansuojant 100 proc. visus darbus, įskaitant ir visas su Darbais susijusias paslaugas, Šilutės rajono savivaldybės biudžeto ar kitomis lėšomis; atlyginti bet kokius sukeltus nuostolius tretiesiems asmenims bei valstybei, jeigu visi šie išvardinti padariniai – pažaidos, defektai, kelio griuvimas ar pan., kiltų dėl kelio statinio dalies (ar kelio statinio elementų) nuo 0,303 iki 2,06 km iš dešinės kelio pusės užliejimo vandeniu, papildomai šiai aplinkybei konstatuoti neanalizuojant, ar nurodytiems padariniams kilti galėjo turėti įtakos priimtas sprendimas statyti sankasas, šiuo atveju, tik konstatuojant faktą (kelio iš dešinės pusės užliejimą) ir atitinkamai to nustatyto fakto atžvilgiu Savivaldybei prisiimant įsipareigojimą šiuos padarinius (pažaidas ir / ar defektus, ir / ar kelio sugriovimą) pašalinti šiame punkte išdėstyta tvarka ir sąlygomis; Savivaldybei nepašalinus įvardytų pažaidų ir / ar defektų, ir / ar kelio griuvimo per protingą ar AB „Via Lietuva“ nustatytą terminą, AB „Via Lietuva“ turi teisę be atskiro Savivaldybės įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems pažaidoms ir / ar defektams, ir / ar kelio griuvimą pašalinti ir reikalauti atlyginti išlaidas ir kitus dėl to patirtus nuostolius, o Savivaldybė įsipareigoja atlyginti visas AB „Via Lietuva“ patirtas su pažaidų ir / ar defektų, ir / ar kelio griovimu šalinimu susijusias išlaidas ir kitus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų pažaidas ir / ar defektus, ir / ar kelio griovimą). Ši sąlyga taikoma valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė statiniui 20 metų nuo Projekto I atliktų darbų perdavimo Statytojui akto pasirašymo datos.“

- Šalys patvirtina, kad Susitarime numatyti Sutarties pakeitimai (papildymai) yra individualiai Šalių aptarti ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekia sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šalys patvirtina, kad Šalys viena kitos atžvilgiu neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl Susitarimo.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Šalys Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šį Susitarimą atitinkamai elektroniniais parašais.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, bet ne anksčiau kaip Savivaldybei įvykdžius įsipareigojimą, numatytą Sutarties 9.9 punkte, ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

| Pareiškėjas: Šilutės rajono savivaldybė Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, Įstaigos kodas 188723322 Tel.: +370 441 79 266, el. paštas administracija@silute.lt | AB „Via Lietuva“: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Bendrovės kodas 188710638 Tel. Nr. +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt |
| --- | --- |