Projekto „VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 3v13 RUSNĖ–NAIKUPĖS UPELIS, ESANČIO ŠILUTĖS R. SAV., PAPRASTASIS REMONTAS“ ĮGYVENDINIMO TRIŠALĖ SUTARTIS

Nr.

2026 m.                     d.

Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Tarnyba), atstovaujama direktorės Agnės Jasinavičiūtės-Trakimienės, veikiančios pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D-281 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų  direkcija, įstaigos kodas 306109995, adresas –  Kuršmarių g. 13, Rusnė,  Šilutės r. sav. (toliau – Direkcija), atstovaujama direktoriaus Dariaus Niciaus, veikiančio pagal Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, ir

Šilutės rajono  savivaldybė, įstaigos kodas 188723322, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, veikiančio pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2026 m. kovo   d. sprendimą Nr. T1-,

toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ministro 2026 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl finansavimo skyrimo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) 2026 metais“ ir Tarnybos direktoriaus 2026 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. T-8 „Dėl 2026 m. finansavimo lėšų valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) paskirstymo“, sudarė šią trišalę sutartį (toliau – Sutartis) bendriems tikslams pasiekti.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia sutartimi šalys įsipareigoja veikti bendrai įgyvendindamos „Vietinės reikšmės kelio Nr. 3v13 Rusnė–Naikupės upelis, esančio Šilutės r. sav., paprastasis remontas“ projektą (toliau – Projektas), kuris yra finansuojamas lėšomis, skirtomis valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimui, rekonstravimui ir taisymui (remontui)               (toliau – Finansavimo lėšos).

II. SUTARTIES SUMA

- Sutarties suma 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Šalys įsipareigoja:

  - vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis; siekdamos numatytų Projekto tikslų, savo atsakomybe įgyvendinti Projektą, vadovaujantis rūpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystės, vienodų interesų ir lojalumo (kai veikiama ne savo naudai, o siekiant bendro tikslo) principais ir kita gera praktika;

  - skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti šios Sutarties sąlygas;

  - saugoti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus teisės aktuose ir Projekto sutartyje nustatyta tvarka;

  - bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis ir institucijomis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo vietą ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projektu ir šios Sutarties vykdymu, šalinti Projekto įgyvendinimo trūkumus;

  - keistis Projekto įgyvendinimui reikalinga informacija. Vienos Sutarties Šalies prašymu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas kitoms Sutarties Šalims suteikti visą turimą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu;

  - įgyvendinant Projektą vadovautis Sutarties sąlygomis;

  - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti kitas Šalis apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti Projektą;

  - neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių  raštiško sutikimo;

- Tarnyba įsipareigoja:

  - per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrinti, ar Savivaldybės pateikta dokumentacija Finansavimo lėšoms už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas gauti atitinka šios Sutarties reikalavimus;

  - Jeigu visa dokumentacija atitinka šios Sutarties reikalavimus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pervesti Finansavimo lėšas į Savivaldybės banko sąskaitą darbų apmokėjimui.

- Tarnyba turi teisę:

  - vykdyti Savivaldybei skirtų Finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę) ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose kartu dalyvaujant Direkcijos atstovui;

  - grąžinti tikslinimui Savivaldybei pateiktus dokumentus Finansavimo lėšoms gauti, jeigu jie parengti nesilaikant Sutartyje nustatytų reikalavimų arba yra kitų teisės aktų pažeidimų;

  - neapmokėti už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus ir (ar) paslaugas;

  - Savivaldybei informavus, kad dėl iškilusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių einamaisiais metais nebegali būti įgyvendintas Projektas (kaip nurodyta Sutarties 8.3 punkte), gali perskirstyti Projektui skirtas Finansavimo lėšas kitiems projektams.

- Direkcija įsipareigoja:

  - tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

  - per 7 (septynias) kalendorines dienas pagal Savivaldybės pateikiamus suteiktų paslaugų ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus Projekto įgyvendinimo vietoje patikrinti suteiktų paslaugų ir atliktų darbų kokybę, elektroniniu paštu informuoti Tarnybą apie tinkamai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus arba pateikti pastabas Savivaldybei dėl darbų kokybės;

  - bendradarbiauti su Savivaldybe, rengiant ir teikiant reikalingą informaciją.

- Direkcija turi teisę:

  - gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

  - teikti pastabas Savivaldybei dėl atliktų darbų ar suteiktų paslaugų tiek darbų vykdymo, paslaugų suteikimo metu Projekto įgyvendinimo vietoje, tiek vertinant Savivaldybės pateiktus atliktų darbų ar suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras / sąskaitas faktūras.

- Savivaldybė įsipareigoja:

  - organizuoti Sutarties 1 punkte nurodytų darbų viešųjų pirkimų konkursus, sutarčių sudarymą su rangovais ir paslaugų teikėjais, esant poreikiui – statybos darbų techninę priežiūrą, darbų priėmimą, statybos užbaigimo procedūras;

  - atliekant darbų, paslaugų bei prekių pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis, susijusius su vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) (įskaitant projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros ir panašias paslaugas) organizavimu valstybės saugomose teritorijose, laikytis žaliųjų pirkimų reikalavimų.

  - apmokėjimui už atliktus darbus (paslaugas) gauti iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos Tarnybai teikti atliktų darbų ar suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus PVM sąskaitas faktūras / sąskaitas faktūras su techninio prižiūrėtojo, Direkcijos ir Savivaldybės kontroliuojančio asmens žymomis ir prašymą / raštą pervesti lėšas į Savivaldybės banko sąskaitą darbų apmokėjimui;

  - per 7 (septynias) kalendorines dienas patikslinti 8.3 papunktyje nurodytus dokumentus pagal Direkcijos ir Tarnybos pateiktas pastabas;

  - darbų kokybės kontrolinių bandymų metu nustatytus trūkumus pašalinti iki teikiant paskutinę PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą apmokėti už atliktus darbus;

  - prašymą lėšoms gauti kartu su laisvos formos darbų įgyvendinimo ataskaita teikti Tarnybai iki 2026 m. gruodžio 11 d. Dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - iškilus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių einamaisiais metais nebegali būti įgyvendintas Projektas arba paaiškėjus, kad nepavyksta sėkmingai įvykdyti viešųjų pirkimų, per 10 (dešimt) darbo dienų turi informuoti Tarnybą, bet ne vėliau, kaip iki 2026 m. rugsėjo 1 d., kad būtų galimybė perskirstyti gautą finansavimą ir pasiekti numatytų tikslų.

- Savivaldybė turi teisę:

  - Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir užaktuotus laiku ir kokybiškai atliktus darbus ar jų dalį, numatytus Projekte;

  - gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

- Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu.

- Visi Sutarties pakeitimai ir priedai (jeigu yra) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

- Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu, jei yra nutraukiamas Finansavimo lėšų teikimas, t. y. nutraukiama Projekto Sutartis, arba pasikeitus kitoms aplinkybėms, susijusioms su Projekto įgyvendinimu, arba jei neskiriamas finansavimas Projekto įgyvendinimui.

V. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

14. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis. Jei Šalių tarpusavio ginčų nepavyksta išspręsti taikiai per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą.

17. Visi pranešimai, dokumentai ir informacija Šalims perduodama šios Sutarties VII skyriuje nurodytais adresais.

18. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įstaigos kodas 188724381 Adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius Tel. +370 5 272 3284 El. paštas vstt@vstt.lt Direktorė Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė Už Sutarties įgyvendinimą atsakingas kontaktinis asmuo (asmenys): Martynas Survila martynas.survila@vstt.lt +370 665 57 413 | Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija Įstaigos kodas 306109995 Adresas: Kuršmarių g. 13, 99349 Rusnė, Šilutės r. sav. Tel. +370 645 65 769 El. p. mlietuva@saugoma.lt Direktorius Darius Nicius Už Sutarties įgyvendinimą atsakingas kontaktinis asmuo (asmenys): Žilvinas Čėsna zilvinas.cesna@saugoma.lt +370 652 93 100 | Šilutės rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188723322 Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė Tel.+370 441 79 266 El. p. administracija@silute.lt Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis Už Sutarties įgyvendinimą atsakingas kontaktinis asmuo (asmenys): Mindaugas Oželis mindaugas.ozelis@silute.lt +370 655 94 782 |
| --- | --- | --- |